DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA - CTC - UFSC

RATIFICAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DO SEMESTRE PARA DESENVOLVIMENTO DE TCC

Disciplina:	( X ) TCC1	( ) TCC2

Curso:	( ) CCO	( X ) SIN

Nome do(s) autor(es): Ercílio Gonçalves Nascimento

Título do TCC:	Dispositivos Móveis como GUI para Objetos Inteligentes

Objetivos:

Desenvolver um sistema computacional para dispositivos móveis que atenda às necessidades de descoberta e apresentação dos serviços disponibilizados pelos objetos inteligentes através de webservices e gerar uma interface gráfica automaticamente para fácil interação do usuário com os objetos inteligentes, incrementando colaborativamente a comunidade acadêmica no campo de Internet das coisas.

Cronograma:

No decorrer dos dois próximos semestres, durante as disciplinas de Projetos I e Projetos II, serão realizadas a seguintes atividades:

- Pesquisa Bibliográfica/Leitura: pesquisa e estudo dos conceitos relacionados ao tema do trabalho, bem como pesquisa de trabalhos correlatos a fim de levantar as soluções já propostas para o problema detectado;
- Elaboração da fundamentação teórica: apresentação de teorias e conceitos pertinentes ao tema do trabalho;
- Definição do Projeto da Solução Proposta: definição do projeto da solução proposta e especificação do seu funcionamento;
- Especificação da Aplicação: especificação da aplicação a ser desenvolvida com o intuito de demonstrar e avaliar o uso da solução proposta;
- Desenvolvimento da Aplicação: implementação da aplicação especificada na atividade anterior;
- Documentação: Documentação dos processos de desenvolvimento, testes e avaliação;
- Teste e avaliação: realização de testes da solução proposta e implementada a fim de avaliar a sua eficiência;
- Finalização da monografia: Ajustes finais na monografia;
- Defesa: Apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso.

Atividades	Projetos I					Projetos II
	2013				2014
	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.
Pesquisa Bibliográfica/Leitura
Elaboração da Fundamentação Teórica
Definição do Projeto da Solução Proposta
Especificação da Aplicação
Desenvolvimento da Aplicação
Documentação
Teste e avaliação
Finalização da monografia
Defesa

Nome do Professor responsável: Rafael Luiz Cancian

Preenchimento pelo Professor responsável pelo TCC

( ) Ciente e de acordo.	Data: __ / __ / __

Esse formulário deve ser preenchido pelo(s) aluno(s) autor(es) do TCC e encaminhado por e-mail ao Professor responsável. Após análise, e havendo concordância, o Professor responsável deve enviar o formulário para o Coordenador de Projetos, também por e-mail (cislaghi@inf.ufsc.br).